## Slide 1: 13.02.2024
Chuin-Fei, Guozheng, Shiming, Samina

## Slide 2: Aufgaben
24.01.2024 - 06.02.2024: Erstellung eines Algorithmus für die Klassifizierung
Teammitglied 1:
-Test der verschiedenen Merkmal tools
Teammitglied 2 und 3:
-Erstelle eines Modell für die Klassifizierung
Teammitglied 4:
-Recherche zur Modelle fürs sortieren der Münzen in separate Behälter.

## Slide 3: Veränderungen /Anpassungen
24.01.2024 - 13.02.2024:
-Überarbeitung der Merkmalextraktion
-Entwicklung eines Codes zur Bestimmung, ob eine neu hinzugefügte Münze dieselben Merkmale aufweist, basierend auf bereits extrahierten Merkmalen
-Auseinandersetzung mit der Funktionsweise von Git-Repository, einschließlich der Verwendung von Issues,Labels, Branches und Milestone

## Slide 4: Aktueller Stand
Überarbeitung der Merkmaleextraktion:
benötigt noch eine gründliche Überarbeitung
Entwicklung eines Codes zur Bestimmung, ob eine neu hinzugefügte Münze dieselben Merkmale aufweist, basierend auf bereits extrahierten Merkmalen:
Noch in der Entwicklungsphase
Auseinandersetzung mit der Funktionsweise von Git-Repository, einschließlich der Verwendung von Issues, Branches und Meilensteine:
Problem beim “pushing von commits”

## Slide 5: Zielphasen
07.02.2024 - 21.02.2024: Erstellung eines SortierAlgorithmus und einer Benutzeroberflächen
Teammitglied 1 und 2:
-Durchführung umfassender Tests zur Gewährleistung der Stabilität und Genauigkeit des Systems.
Teammitglied 3:
-Recherche zur entwurf einer benutzerfreundlichen Oberfläche.
Teammitglied 4:
-Entwirft ein Design für die benutzerfreundliche Oberfläche.
ab den 22.02.2024: Letzte Anpassungen, Dokumentierung und Abschlussbericht
Erstellung eines detaillierten Projektberichts, einschließlich Projektverlauf, Herausforderungen, Lösungen, Lernerfahrungen und zukünftigen Verbesserung Richtungen.

## Slide 6: Planung für nächsten Wochen
14.02.2024 - 27.02.2024: Erstellung eines Algorithmus für die Klassifizierung und das Sortieren
Abschluss der noch in Bearbeitung befindlichen Aufgaben (Issues)
Konstruktion eines Klassifizierungsmodelle
Erstellung eines Modells zur Sortierung der Münzen in separate Behälter

## Slide 7
28.02.2024 - 05.03.2024: Erstellung einer Benutzeroberflächen
-Entwirft ein Design für die benutzerfreundliche Oberfläche.
-Erstellung eines detaillierten Projektberichts, einschließlich Projektverlauf, Herausforderungen, Lösungen, -Lernerfahrungen und zukünftigen Verbesserung Richtungen.
-Durchführung umfassender Tests zur Gewährleistung der Stabilität und Genauigkeit des Systems.